城中村改造前期研究采购需求

意见调查征集

受采购人委托，根据《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，我单位拟就所述政府采购项目面向社会调查征集采购需求方案建议。具体如下：

## 一、征集期限:邮件发送之日起至2024年8月29日止（09:00—12:00，14:00—17:30）（北京时间，节假日除外）。

## 二、提供采购需求方案建议的方式:请供应商根据《附件1：城中村改造前期研究采购项目概况》征集在期限内将《附件2：采购需求问卷调查表》（1份，加盖公章）及相关补充说明资料（如有）邮寄我单位，同时将相应的《附件2：采购需求问卷调查表》电子文件（加盖公章扫描的PDF格式及WORD格式发送至指定邮箱），相关补充说明资料如有电子文件也请一并发送。

## 三、联系方式

1.采购人信息

名称：广州市住房和城乡建设局（盖章）

地址：广州市府前路1号3号楼

联系方式：020-83124947

2.采购代理机构信息

名称：广州建筑工程监理有限公司（盖章）       地址：广州市广卫路4号20楼

联系人：甘工                     联系电话：020-61101333-1867

3.项目联系方式

项目联系人：甘工                     联系电话：020-61101333-1867

地点：广州市越秀区广卫路四号十八楼招标代理部

电子邮箱：61899233@qq.com（请注明邮件主题内容：“供应商名称+项目名称”）

附件1：城中村改造前期研究采购项目概况

附件2：采购需求问卷调查表

附件1：城中村改造前期研究采购项目概况

本采购需求中标注符号的说明

标注“★”号的条款

凡标记“★”号的条款（如有）为必须实质性响应的要求，投标人任何负偏离（不满足要求）或不响应均导致其投标无效。

一、供应商资格要求：

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提供有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或身份证等相关证明扫描件。分支机构投标的，须提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件，总公司（总所）出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的书面声明函（格式自拟）或相关证明文件。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明函（格式自拟）或相关证明文件。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明函（格式自拟）或相关证明文件。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款"较大数额罚款"具体适用问题的意见》(财库(2022)3号文)，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（荔湾区花地河南片区改造前期研究）：本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。

采购包2（荔湾区花地河中片区改造前期研究）：本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。

采购包3（荔湾区东沙商贸港片区改造前期研究）：本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。

采购包4（天河区创新轴北片区改造前期研究）：本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。

采购包5（白云区医药基地片区改造前期研究）：本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。

采购包6（白云区食材之都片区改造前期研究）：本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。

采购包7（白云区白云新城北片区改造前期研究）：本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。

采购包8（黄埔区镇龙枢纽西片区改造前期研究）：本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。

采购包9（花都区广州北站西片区改造前期研究）：本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。

采购包10（番禺区大夫山北片区改造前期研究）：本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。

采购包11（增城区增城广场西片区改造前期研究）：本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。

采购包12（广州空港委临空产业片区改造前期研究）：本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。

（本项目所属行业为专业技术服务业） 鉴于本项目实施中需要较高的技术能力以及一定的研究经验，且工作过程中相关数据保密要求高，仅面向中小企业预留采购份额存在无法确保充分供应，可能影响政府采购目标实现的情形。经研判，本项目采购拟不专门面向中小企业预留采购份额。

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（荔湾区花地河南片区改造前期研究）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。）

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

- 供应商应具备城乡规划编制乙级或以上资质。

4)本项目不接受联合体投标。

采购包2（荔湾区花地河中片区改造前期研究）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。）

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3）供应商应具备城乡规划编制乙级或以上资质。

4)本项目不接受联合体投标。

采购包3（荔湾区东沙商贸港片区改造前期研究）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。）

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

- 供应商应具备城乡规划编制乙级或以上资质。

4）本项目不接受联合体投标。

采购包4（天河区创新轴北片区改造前期研究）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。）

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3）供应商应具备城乡规划编制乙级或以上资质。

4）本项目不接受联合体投标。

采购包5（白云区医药基地片区改造前期研究）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。）

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3）供应商应具备城乡规划编制乙级或以上资质。

4）本项目不接受联合体投标。

采购包6（白云区食材之都片区改造前期研究）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。）

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3）供应商应具备城乡规划编制乙级或以上资质。

4）本项目不接受联合体投标。

采购包7（白云区白云新城北片区改造前期研究）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。）

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3）供应商应具备城乡规划编制乙级或以上资质。

4）本项目不接受联合体投标。

采购包8（黄埔区镇龙枢纽西片区改造前期研究）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。）

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3）供应商应具备城乡规划编制乙级或以上资质。

4）本项目不接受联合体投标。

采购包9（花都区广州北站西片区改造前期研究）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。）

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3）供应商应具备城乡规划编制乙级或以上资质。

4）本项目不接受联合体投标。

采购包10（番禺区大夫山北片区改造前期研究）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。）

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3）供应商应具备城乡规划编制乙级或以上资质。

4）本项目不接受联合体投标。

采购包11（增城区增城广场西片区改造前期研究）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。）

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3）供应商应具备城乡规划编制乙级或以上资质。

4）本项目不接受联合体投标。

采购包12（广州空港委临空产业片区改造前期研究）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。）

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3）供应商应具备城乡规划编制乙级或以上资质。

4）本项目不接受联合体投标。

二、采购项目概况

1.项目地点：广州市。

2.服务期：合同签订之日起至2025年6月30日。

3.采购预算金额：最高限价（预算总金额）：￥12500000元（大写：人民币壹仟贰佰伍拾万元）。

4.采购需求清单：

| 序号 | 片区名称 | 项目面积 (公顷) | 预算 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 荔湾区花地河南片区改造前期研究 | 192.70 | 145 | 具体项目面积和费用以实际完成的为准。 |
| 采购包2 | 荔湾区花地河中片区改造前期研究 | 129.36 | 97 |  |
| 采购包3 | 荔湾区东沙商贸港片区改造前期研究 | 53.42 | 40 |  |
| 采购包4 | 天河区创新轴北片区改造前期研究 | 173.71 | 130 |  |
| 采购包5 | 白云区医药基地片区改造前期研究 | 566.3 | 200 |  |
| 采购包6 | 白云区食材之都片区改造前期研究 | 235.91 | 177 |  |
| 采购包7 | 白云区白云新城北片区改造前期研究 | 99.48 | 75 |  |
| 采购包8 | 黄埔区镇龙枢纽西片区改造前期研究 | 160.21 | 120 |  |
| 采购包9 | 花都区广州北站西片区改造前期研究 | 62.97 | 47 |  |
| 采购包10 | 番禺区大夫山北片区改造前期研究 | 124.01 | 93 |  |
| 采购包11 | 增城区增城广场西片区改造前期研究 | 81.53 | 61 |  |
| 采购包12 | 广州空港委临空产业片区改造前期研究 | 86.70 | 65 |  |
| 合计 |  |  | 1250 |  |

1.本项目共12个包组，评审时采用“兼投兼中”的原则，即：投标人可以选取一个或同时选取多个包组进行投标，每个投标人可以被确定为1个或者多个包组的中标候选人。本项目评审时，将按采购包1至采购包12的顺序先后完成各包组的评审，每个包组按照评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人。若评审结束后，由于某个包组的第一中标候选人放弃该包组中标资格或因故被依法取消该包组中标资格等原因，导致该包组中标候选人资格发生改变时，不改变其他包组的中标候选人推荐结果。

2.投标人必须对所投包组的全部内容进行投标，任何只对所投包组其中部分内容进行投标的都被视为无效投标。

# 4.项目任务

# 第一条 项目背景

2023年4月28日中央政治局会议，指出要在超大特大城市积极稳步推进城中村改造。同年7月21日，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，以下简称《指导意见》，据《指导意见》和我市有关城中村改造工作部署，为加强城中村改造工作的政府主导作用，强化城中村改造前期谋划，在各区选取重点城中村改造项目，开展前期研究工作，综合论证其经济条件、法治条件、社会条件等，评估改造的必要性和可行性，加大项目储备力度，为我市申报下一批国家计划和申请专项借款做好准备。

# 第二条 工作目标

通过开展城中村改造前期研究，加强政府主导，强化城中村改造前期谋划，加大项目储备力度，为申报城中村改造专项借款等政策性资金，用好用足城中村改造政策打下坚实基础。

# 第三条 工作内容

（一）区位和编制背景。

1.区位分析

说明城中村改造项目的地理位置，分析其与周边地区的功能关系、交通联系、空间关系。

2.项目背景

阐述城中村改造的迫切性和必要性。

3.编制依据

说明城中村改造方案所依据法律、法规、政策，上位规划、技术规范等依据文件。

现状分析。

1.改造范围划定

改造范围划定应明确四至及用地规模。

2.用地现状

（1）土地利用现状

分析改造范围内现状土地利用情况。

（2）土地权属

分类说明改造范围内土地权属情况。

3.建筑现状

说明改造范围内地上建筑情况，包括建筑规模、建筑质量、建筑权属等。

4.公共服务设施与基础设施现状

说明改造范围内公共服务设施与基础设施的建设与使用现状。

5.历史文化资源现状

改造范围内涉及历史城区、历史文化街区、历史风貌区、历史文化名镇名村、传统村落、不可移动文物、历史建筑、传统风貌建筑等保护对象的现状及保护情况。

6.留用地、飞地情况

说明改造范围内留用地、飞地情况。

（三）相关规划。

衔接国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划、相关专项规划、详细规划，以及生态保护廊道、工业产业区块等要求。

（四）改造方式。

根据相关规划和计划要求，明确城中村改造方式。

（五）发展定位。

依据社会经济发展需求与上层次规划要求，结合区域发展情况，提出城中村发展定位。

（六）改造建设方案。

1.拆迁规模

根据基础数据调查情况和相关政策标准，说明项目的现状拆迁量、拆迁范围面积等情况。

2.用地布局

根据城市发展战略、上层次及相关规划要求、市区工作部署，提出复建安置、公共服务设施和基础设施的建设规模，复建安置用地和征收储备用地布局等。

3.复建安置

复建安置住宅及物业的建设主体、建设规模。

4.保障性住房

保障性住房配置比例、建设主体、建设规模。

5.公共服务设施和基础设施

根据详细规划、《广州市城乡规划技术规定》等相关政策及公共服务设施、市政基础设施专项规划要求，配置教育、医疗、文化等公共服务设施和环卫、停车等市政基础设施，并明确配套设施的种类、数量等。

6.土地整理与供应方案

评估土地资源潜力，划定拆除新建范围。提出土地征收、置换等整备方式的具体范围和实施路径建议。

（七）投资估算和资金筹措。

1.改造成本测算

按相关规定和标准，测算城中村改造成本，包括前期工作费、征收补偿费、安置房项目建设费、基础设施项目建设费，并结合项目情况合理测算改造主体服务费用。

2.改造收益测算

结合城中村改造项目周边土地及房地产市场情况、产业运营情况等，测算可产生收益。

3.资金筹措建议

提出改造资金筹措建议，包括专项补助、专项借款、专项债券、自有资金及社会资金等。

（八）研究结论与改造建议。

结合前期研究方案，提出城中村改造范围、改造方式、改造计划的建议。

# 第四条 工作成果

（一）成果构成。

城中村改造前期研究方案及相关附件。

（二）成果要求。

成果内容必须符合本采购项目内容的要求，清晰完整地表达研究思路。研究报告应准确、完整地阐述工作内容所提到的相关内容。

成果的表达应当清晰、规范，符合相关法律、法规和国家有关标准的要求。所有成果的计量单位均应采用国际标准计量单位。研究报告在能充分和清晰地表达工作内容的前提下，可采用计算机辅助、手绘等各种手法，做到清晰、完整，尺寸齐全、准确。

成果文件应当以纸质文件（打印装订文件）和电子文件（电子光盘）两种方式表达。纸质文件要求做到，准确、完整地阐述工作内容。采用A4规格打印装订。电子文件要求提供刻录光盘，文件格式采用Microsoft Word 2003的*.doc格式文件，或PDF格式。研究成果文件须满足档案归档要求。

# 第五条 人员技术力量要求

鉴于本项目实施中需要较高的技术能力以及一定的研究经验，且工作过程中相关数据保密及专业性和综合专业能力要求高，人员需求如下。

（一）项目负责人具备城乡（城市）规划专业副高级或以上职称或者具有注册城乡规划师资格证书。

（二）项目团队配备（除项目负责人）：配备项目开展所需城乡（城市）规划、测绘、建筑设计、风景园林设计等专业副高级或以上技术职称专业人员。。

三、工作计划与时间安排

1. 本项目周期预期270天。自合同生效起至城中村改造前期研究完成（若项目受不可控因素影响，则顺延）。

2. 技术服务工作成果的验收标准：依据采购需求，并符合采购人最终成果的档案归档和上报审批要求。

3. 技术服务工作成果的验收方法：通过甲方审查验收后，由采购人出具同意结题函并归档。

| 工作阶段 | 时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 前期调研及资料收集 | 15天 | 收集基础资料，明确改造范围。 |
| 形成中期成果 | 30天 | 开展初步方案编制工作，形成初步成果。 |
| 形成终期成果 | 30天 | 对初步成果进行补充完善，形成终期成果。 |
| 验收通过 | 在本合同履行期限结束前 | 终期成果经采购人验收通过，并按相关规定办理结算。 |

- 四、付款结算方式

（1）本合同生效后采购人向中标人支付本合同总额的30%作为首期款，即人民币（大写）         元整（￥           .00元）。

（2）中标人向采购人提交前期研究方案中期成果，采购人向中标人支付本合同总额的20%，即人民币（大写）         元整（￥           .00元）。

（3）中标人根据采购人的审查意见修改完善提交终期成果后，采购人向中标人支付合同总金额30%作为进度款，即人民币（大写）         元整（￥           .00元）。

（4）终期成果经采购人验收通过，结算经市财政局或甲方审核后视财政资金到位情况付清合同结算尾款。

注：中标人在请求采购人付款前需向采购人提供合法有效的等额增值税普通发票/增值税专用发票，否则采购人有权延期付款。因采购人使用的是财政资金，采购人在规定的时间内向政府财政支付审核部门提出支付申请手续后即视为采购人已按期支付，因实际财政支付延误不视为采购人违约。

附件2：城中村改造前期研究采购需求问卷调查表

采购需求问卷调查表

一、接受需求调查的市场主体基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 与本项目采购需求相关的资质证书（如有） | （如无要求，不需提供） |  |  |  |
| 根据本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业(其他未列明行业），贵单位属于哪种类型的企业（大、中、小、微） | （填写大型、中型、小型、微型中任一类） |  |  |  |
| 备注 | （可针对本采购项目进行说明） |  |  |  |

（注：供应商可根据实际情况选填，也可以在此基础上外延增加内容）

二、采购需求反馈意见

| 调查项 | 实际情况、对《采购需求（征求意见稿）》意见等 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购标的所在产业发展情况 | 1.本项目采购标的目前的技术水平或行业的发展历程、行业现状如何？ 答： |  |  |  |  |  |
|  | 2.本项目采购标的可能涉及有哪些企业资质、人员资质？ 答： |  |  |  |  |  |
|  | 3.本项目采购标的涉及的相关标准和规范有哪些？ 答： |  |  |  |  |  |
| 市场供给情况 | 1.本项目采购标的目前的市场竞争程度如何？ 答： |  |  |  |  |  |
|  | 2.价格水平或价格构成？ 答： |  |  |  |  |  |
|  | 3. 本项目采购标的目前市场潜在供应商数量大概有多少？履约能力如何？服务能力如何？ 答： |  |  |  |  |  |
| 贵单位近3年来同类项目历史成交情况 | 序号 | 采购人 | 项目名称 | 项目预算 | 采购数量 | 中标价 |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 中小企业是否胜任本项目 | 中小企业是否胜任本项目？ 答： |  |  |  |  |  |
| 投标人资格要求 | 对于供应商资格要求是否有建议或其他要求？ 答： |  |  |  |  |  |
| 其他 | 如有，请单位自行说明。 答： |  |  |  |  |  |
| 建议 | 1.采购标的服务、商务要求的建议。 答： |  |  |  |  |  |
|  | 2.有利于项目实施的其他建议。 答： |  |  |  |  |  |

注：按表格中要求的调查项，根据实际情况进行填写。贵单位可在“建议”处提出贵单位对本项目采购需求的意见或建议；若无任何意见或建议的，请在对应项处填写“无”。

供应商名称:（盖章）

2024年    月  日